|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект капитального строительства:** Административное здание прокуратуры Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Застройщик или заказчик** – Прокуратура Мурманской области ОГРН: 1025100866230, ИНН: 5191120087\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовые *реквизиты* адрес: РФ, Индекс 183038, Мурманская область, г Мурманск, ул. Коммуны, д 18 а, телефон (8152) 47-20-86.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Лицо, осуществляющее строительство** - ООО «Мурманстрой» ОГРН 1135190005939, ИНН 5190021090 СРО № 0498-2018-5190021090-С-182 от 16.03.2018 «Жилищно-строительное объединение Мурмана»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовые реквизиты: 184381, Мурманская область, город Кола, улица Андрусенко, дом 10, г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел/факс (81553)3 40 49.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** - ООО «Инженерный центр» ИНН: 5190185589, ОГРН: 1085190007616.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовые реквизиты: РФ, Индекс 183038, Мурманская обл., город Мурманск, улица Капитана Егорова, дом 14, офис 505\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Лицо, осуществляющее строительство, выполнившие работы, подлежащие освидетельствованию** – ООО «Мурманстрой» ОГРН 1135190005939, ИНН 5190021090\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  СРО № 0498-2018-5190021090-С-182 от 16.03.2018 «Жилищно-строительное объединение Мурмана»\_\_\_  Почтовые реквизиты: 184381, Мурманская область, город Кола, улица Андрусенко, дом 10, г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел/факс (81553)3 40 49.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  АКТ  окончания работ подготовительного периода | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № | 03 |  | | | | | « | 15 | » | | | 07 | 2020г |  |
| **Комиссия в составе:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальник отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Мурманской области Скуратов С. В., Приказ №10ф от 01.06.2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство:**  Заместитель генерального директора ООО «Мурманстрой» Стахеев П. А., Приказ № 3-ОД от 29.05.2020 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Заместитель генерального директора по строительству ООО «Мурманстрой» Гузь О. Н. Приказ № 4-ОД от 28.06.2020 г. № С-51-099690 | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ст. прораб ООО "Мурманстрой" Макеевский С. Г. Приказ №3-ОД от 29.05.2020 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Произвели проверку выполненных работ подготовительного периода на объекте: «Административное здание прокуратуры Мурманской области» и составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Опорная геодезическая сеть выполнена –** Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № 01 от 07 июля 2020г.  **2. Геодезическая разбивка осей выполнена –** Акт разбивки осей объекта капитального строительства № 02 от 30 июля 2020г.  **3. Установлено ограждение строительной площадки 607 м.п.**  **4. Установлены бытовки для строителей в количестве 5 штук.**  **5. Обустроены площадки для складирования строительных материалов и конструкций.**  **6. Выполнены работы по временному электроснабжению строительной площадки.**  **7. Произведена расчистка территории (снос зеленых насаждений, вывоз мусора со строительной площадки, организация проезда на строительную площадку).**  **8. Выполнены работы по временному освещению строительной площадки.**  **9. Выполнены работы по оснащению двумя камерами видеонаблюдения.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Решение комиссии:**  На основании вышеуказанной информации считаем работы подготовительного периода выполненными в полном объёме, в соответствии с ПОС, ППР, проектной документацией, строительными нормами и правилами, требованиями охраны труда и техники безопасности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акт составлен в 2 экземплярах. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальник отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Мурманской области | | | | |  | |  | | | | | Скуратов С. В. | | | | |
| *(должность) (подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заместитель генерального директора ООО «Мурманстрой» | | | | |  | |  | | | | | Стахеев П. А. | | | | |
| *(должность) (подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заместитель генерального директора  по строительству ООО «Мурманстрой» | | | | |  | |  | | | | | Гузь О. Н. | | | | |
| *(должность) (подпись)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |